[image: image1.png]'sNnbs5OBO




                   
ОТЧЕТ

за 2024 година
за изпълнение на мерките, заложени в Общинска програма за управление на отпадъците и План за действие 2021 - 2028 г.

Общинската програма за управление на отпадъците на Община Гълъбово, с период на действие 2012 - 2028 г. (ПУО) е изготвена на основание нормативните изисквания на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и представлява неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда на община Гълъбово 2021 – 2028 г.

Програмата за управление на отпадъците на територията на община Гълъбово за периода 2021 – 2028 г. е приета с Решение № 325, Протокол № 45 от сесия на Общински съвет - Гълъбово, проведена на 30.05.2022 г. 
Програмата за управление на отпадъците на територията на община Гълъбово 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които произтичат като задължение на органите на местното самоуправление и местната администрация от действащото законодателств, както и необходимите мерки за изпълнение.
ПУО е изготвена при съблюдаване на основните принципи и йерархията за управление на отпадъците:

· Предотвратяване - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където това е възможно.

· Разширена отговорност на производителя и „замърсителят плаща“– лицата, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци или замърсяват околната среда или сегашните притежатели на отпадъците трябва да покрият пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита на околната среда и човешкото здраве.

· Превантивност – потенциалните проблеми с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап.

· Близост и самодостатъчност – отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.

· Участие на обществеността– съответните заинтересовани страни и органи, както и широката общественост имат възможност да участват в обсъждането на плановете за управление на отпадъците и на програмите за предотвратяване на отпадъците, да правят предложения и да имат достъп до тях след разработването  им.

Генералната цел на Програмата за управление на отпадъците на община Гълъбово до 2028 г. е:

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на образуването им на територията на община Гълъбово.

Общинската програма включва стратегически цели, които ще допринесат за постигане на основната цел. За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане. За разлика от стратегическите цели, оперативните могат да бъдат краткосрочни и средносрочни.

За постигането на стратегическите цели са разработени подпрограми с мерки, съдържащи план за действие. В планът за действие са посочени основните дейности за постигане на целите на програмата за управление на отпадъците. Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници на финансиране.

· Стратегическа цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците,  чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.

· Оперативна цел 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;

· Подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци

- През 2022 г. Общината разработи Програмата за управление на отпадъците на територията на община Гълъбово с План за действие към нея за 2021 – 2028 г., с подпрограми с мерки за изпълнение на целите. Програмата е в съответствие с Националния план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г. Приета е с приета с Решение № 325, Протокол № 45/30.05.2022 г. на Общински съвет – Гълъбово.
- През 2024 г. Община Гълъбово сключи Договор № 111/17.10.2024 г. за извършване на актуален Морфологичен анализ на отпадъците.
- Община Гълъбово има изготвен проект за обект: „Площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци в поземлен имот с идентификатор 53134.220.48 в землището на с. Обручище, община Гълъбово. 
Проектът предвижда изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци в поземлен имот с идентификатор 53134.220.48 в землището на с. Обручище, община Гълъбово.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци  и последващо  рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
- Увеличава се делът на предоставени електронни услуги за населението и бизнеса в Общинска администрация – Гълъбово, което води до допълнително предотвратени отпадъци – офис хартия, консумативи и др. В процес е разработването и прилагането на системата за електронно управление в община Гълъбово.

- За строителните отпадъци, генерирани от ремонти в домакинствата в община Гълъбово има изградена система, като Общината предоставя на жителите контейнери с вместимост 4 м3.

- Сключен е договор за въвеждане на система за разделно събиране на ненужни дрехи, текстил и обувки със специализирани контейнери с фирма „М-текс рециклиране на текстил“ ООД, работеща в това направление. През месец ноември 2024 г. са позиционирани контейнери за разделно събиране на текстилни отпадъци на две възлови места в гр. Гълъбово. През 2024 г. са предадени 2 100 кг. текстилни отпадъци /облекла/.

- Съгласно нормативните изисквания са изпратени отчети до община Стара Загора – общината, на чиято територия е Регионалното депо, което се използва и от община Гълъбово, относно количествата събрани битови отпадъци на територията на Общината. Данните се предоставят от общинска администрация Гълъбово. Информация за генерираните битови отпадъци е подадена и до НСИ. 
- Попълват се и се изпращат въпросници до МОСВ, НСОРБ, АСЕКОБ и РИОСВ – гр. Стара Загора относно системата за управление на отпадъците на територията на Общината.
· Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци
В Подпрограмата за предотвратяване образуването на хранителните отпадъци са предвидени основно меки мерки. В преобладаващата си част те имат информационно- образователен и административно-регулаторен характер. Мерките са насочени към различни целеви групи, в т.ч. общински звена, публични институции и домакинства.

Изпълнението на мерките ще допринесе за:

· подобряване на качеството на информацията и проследяването по отношение на количествата образувани, повторно използвани, рециклирани и оползотворени хранителни отпадъци;

· повишаване на осведомеността на обществото за проблема със загуба и разхищението на храни;

· повишаване на информираността по отношение предотвратяване образуването на хранителни отпадъци;

· стимулиране на даряването на храни.
· Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.

· Оперативна цел 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците;

·  Подпрограма за достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци и Подпрограма за управление на опаковките и отпадъците от опаковки

- Непрекъснато се актуализира и усъвършенства изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери, в резултат на сключен договор през 2017 г с “”Екопак  България” АД. В община Гълъбово  има 28 точки със съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки, предоставени от „Екопак България“ АД. При генериране на по-големи количества опаковки от страна на населението, Общината осигурява директно обслужване от страна на подизпълнителя на Екопак;
По данни на „Екопак България” АД за 2024 г. са събрани разделно следните видове отпадъци от опаковки – хартия – 3 586 кг, пластмаса и метални опаковки – 2 629 кг. и стъкло – 2 131 кг.  За сравнение през 2022 г са събрани: хартия – 4 366 кг, пластмаса и метални опаковки – 2 746  кг. и стъкло – 4 140 кг. 
· През отчетната 2024 г. общинска администрация работи по въпросите, касаещи прилагане на изисквания на ЗМДТ относно формиране на такса битови при новите бази за отделните услуги в рамките на план-сметката на общината. Провеждат се работни обсъждания и участия в регионални разяснителни и обучителни работни срещи.
· В сградата на Общинска администрация – Гълъбово са позиционирани хартиени кошчета за разделно събиране на пластмасови и хартиени отпадъци, които в последствие се събират в най-близката точка на специализираните контейнери на  „Екопак България” АД. 
- През 2024 г. се извършва контрол относно изпълнение на изискванията на общинската Наредба за управление на отпадъците и за намаляване случаите на смесване и неправилно използване на съдовете за разделно събиране на отпадъци.
- През 2024 г. общински служители участваха в обучения по въпросите свързани с управлението на отпадъците;

- През 2024 г. Общината Гълъбово въведе в експлоатация Сепарираща инсталаци, която е разположена на площадката на Претоварна станция – Гълъбово, в частта на имота, предвидена за дейности по оползотворяване на отпадъците (като рециклиране, сепариране, компостиране и други). За сепариране се използват събраните от общинската система за сметосъбиране смесени битови отпадъци. Сепариращата инсталация започна да работи през месец ноември 2024 г.;
· Подпрограма за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците

Община Гълъбово има инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци“ и изготвен проект за обект: „Площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци в поземлен имот с идентификатор 53134.220.48 в землището на с. Обручище, община Гълъбово. Проектът е разработен на основание задание на възложителя, виза за проектиране и ПУП - ПЗ, влязъл в сила със Заповед № 136 от 16.03.2020 г. на Кмета на Община Гълъбово. 

Проектът предвижда изграждане на площадка за компостиране на разделно събрани биоотпадъци и други биоразградими отпадъци в поземлен имот с идентификатор 53134.220.48 в землището на с. Обручище, община Гълъбово.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци  и последващо  рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
Новопроектираната инсталация  ще бъде разположена  на площадка която най-добре покрива изискванията за близост до източник на биораградими отпадъци, отдалеченост от населени места и ограничава възможността за разпространение на миризми до тях. 

По отношение третирането на хранителни отпадъци на регионален принцип или в часни инсталиции през 2024 г. не е постигнат напредък и на територията на общината не е въведена система за разделното им събиране.
· Подпрограма с мерки за управление на масово разпространени отпадъци 

На територията на община Гълъбово няма изградена общинска площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.
Община Гълъбово е сключила договор с „ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО“ ЕООД, която предоставя на община Гълъбово за ползване собствената си площадка за извършване на дейностите по приемане, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на  следните масово разпространени отпадъци: ИУЕЕО, в т.ч. и луминесцентни лампи; ИУМПС; НУБА и ИУГ.

В община Гълъбово има частни пунктове за предаване и смяна на обработени моторни масла.

· Подпрограма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради
- При предстояща дейност, свързана с отделяне на СООРС и когато ще се извършва депониране, фирмата или физическото лице подава молба до Регионалното сдружение за управление на отпадъците за издаване на разрешително за депониране на Регионално депо Стара Загора, в което са указани и количествата отпадъци. Преди издаване разрешително от страна на община Стара Загора се отправя допитване до Общината, на чиято територия са генерирани тези отпадъци – за становище;
- За строителните отпадъци, генерирани от ремонти в домакинствата в община Гълъбово има изградена система, като Общината предоставя на жителите контейнери с вместимост 4 м3;
- Към проекти за строителни обекти над определени параметри в Общината постъпват планове за управление на строителните отпадъци (ПУСО), които след разглеждане се одобряват. След реализиране на проекта, се проследява изпълнението на този план, като се съобразява изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци, съгласно нормативната база. 

Съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, от 2019 г, община Гълъбово ежемесечно представя информация към РИОСВ – Стара Загора за издадените през предходния месец разрешения за строеж или заповеди за премахване на строеж на територията на Общината.
· Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други.

· Оперативна цел 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци;

· Подпрограма за намаляване на количествата и на риска от депонираните отпадъци

· През 2024 г. продължава да се провежда следексплоатационен мониторинг на закритото и рекултивирано общинско депо. Проследяват се компонентите води, почви, газови емисии и слягането на тялото на депото. За получените резултати се уведомяват компетентните органи – Басейнова дирекция – Пловдив и РИОСВ – Стара Загора.;
-  През 2024 г. сметосъбирането и сметоизвозването се извършват от Община Гълъбово, отдел “БКС и опазване на околната среда”, като системата непрекъснато се оптимизира. С нея е обхванато 100% от населението на община Гълъбово. 
През 2024 г. година продължава транспортиране на отпадъците в Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора – за обезвреждане, като от Претоварна станция – Гълъбово до Регионално депо “Ракитница” са транспортирани за депониране 2 719,053 тона смесени битови отпадъци и 130,490 тона други отпадъци (включително смеси от материли) от механично третиране на отпадъци.
Служителите от общинска администрация, кметовете и кметските наместници на населените места в общината контролиран нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Периодично служителите от отдел “БКС и ООС” при Община Гълъбово извършват почистване на локални замърсявания.;

-  През 2024 г. община Гълъбово продължава участието си в дейностите на “Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Стара Загора”.
Съгласно изискванията на чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, кметът на общината информира ежегодно Общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година посредством изготвянето на Годишен отчет.

Отчетът се представя за информация в РИОСВ – Стара Загора и се публикува на интернет страницата на общината.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ
Кмет на община Гълъбово 
                                                                                                                                                            2

